TEA PARLOR

茶 馆

产品开发说明书

V2.3 · 限制披露与施工前置修订版

一句话定位 Telegram × Web3 × 绝对公平棋牌游戏平台 — 可验证公平、混合托管金库、独立 Game Server、账本级资产安全。

文档定位（重要） 本文档是及格且优秀的「商业化规格框架」，不是可直接开工的「施工蓝图」。V2.2 已补齐双花 / 内鬼看牌 / Gas / 库耦合等致命漏洞；V2.3 进一步诚实披露半中心化信任死结、工程图纸缺口、实时风控落地难度、状态通道搁置风险与三端一致性容错未闭环，并强制 Phase 0 前补齐专项技术产物。

V2.3 相对 V2.2 修订要点 ① 明确发牌 TEE / Hybrid Custody 的信任边界与非 100% Trustless；② 声明大纲级文档不可直接 AI 写码，列出施工前必须交付物；③ 风控异步分流与 Soft/Hard 资产罚没边缘场景 / 法务约束；④ 恢复 State Channel 路线并标明 Wallet 单点风险；⑤ 补齐 PG ↔ Redis ↔ Vault 三端对账 / Fallback / 仲裁要求。

文档类型：产品 + 技术架构 + 运营综合规格书（大纲级）

适用：产品 / 研发 / 风控 / 架构评审；禁止跳过 17.3 / 十八章直接写生产代码

# 目录概览

- 一、产品概述

- 二、产品设计原则（公平 / 安全 / 可扩展）

- 三、总体架构（五层 + 服务拆分 + 库隔离）【V2.2 修订】

- 四、账号体系

- 五、资产体系与 Hybrid Custody Vault + Paymaster【V2.2 修订】

- 六、双层账本 + Active Lock 防双花【V2.2 修订】

- 七、Provably Fair + 发牌隐私（分段哈希 / TEE）【V2.2 修订】

- 八、游戏中心与房间体系

- 九、Game Engine 状态机与游戏服务器【V2.1 重点修订】

- 十、防作弊 + Risk Score 平滑处置【V2.2 修订】

- 十一、Telegram 生态与 Bot 授权绑定【V2.1 修订】

- 十二、邀请裂变、NFT、Marketplace

- 十三、后台管理系统

- 十四、平台代币经济学

- 十五、商业上线开发阶段 Phase 0–5（含状态通道路线）【V2.3】

- 十六、AI / Codex 开发协作方式（不可直接写码）【V2.3】

- 十七、架构评价与后续交付清单【V2.3 扩展】

- 十八、已知限制、信任死结与生产瓶颈【V2.3 新增】

- 十九、Phase 0 前强制施工前置产物【V2.3 新增】

# 一、产品概述

## 1.1 产品定位

Tea Parlor（茶馆）是一款基于 Telegram Mini App 的「Provably Fair（可验证公平）」Web3 棋牌游戏平台。平台采用「绝对公平算法、平台不控盘、玩家自由对局、混合托管金库、账本级资产安全」的设计理念，旨在打破传统线上棋牌「平台黑盒控牌」的信任死结，为全球用户提供公平、安全、可运营的 Web3 棋牌服务。

平台支持传统棋牌与 Web3 数字资产结合；游戏模块化可插拔；资产层、游戏层、风控层、Telegram 流量层解耦，避免「单 Backend 包打天下」导致的不可商业化 Demo。

一句话定位 Telegram × Web3 × 绝对公平棋牌游戏平台

## 1.2 目标与边界

- Demo / MVP 边界：可验证登录、对局、影子结算与基础抽水，用于验证玩法与增长假设。

- 商业化上线边界：必须具备独立 Game Server + Ledger 账本 + Risk Engine + Commit-Reveal 公平性 + 生产级 TON Vault。缺一不可。

- 非目标（明确不做）：后台改牌 / 指定赢家 / 控胜率；无群主授权的 Bot 群发；仅 Redis 作为资产真相源。

# 二、产品设计原则

## 2.1 公平（Fairness & Provably Fair）

平台不参与任何牌局，不坐庄，不控牌。采用 Commit-Reveal 承诺机制，确保发牌过程可验证、对局中不可单方面篡改。棋牌与单人赌场模型不同：多人共享同一副牌，必须在开局前完成 seed 承诺，结束后统一 reveal。

### 后台硬性约束

- 严禁修改牌型

- 严禁指定赢家

- 严禁修改胜率

- 严禁控制输赢

所有对局支持完整回放；种子、事件日志与 ledger 记录长期留存，支持审计。

## 2.2 安全（Security & Privacy）

- 混合托管（Hybrid Custody）：资金进入链上 Vault；提现经风控 + 多签 / 限额 / 时间锁；资产账本以 PostgreSQL 为准。

- 游戏与资金隔离：Game Server 只处理对局状态与事件；Wallet / Ledger Service 处理余额变更；Risk Engine 横切。

- 全链路校验：签名登录、防重放 Nonce、动作超时托管、断线重连状态恢复。

## 2.3 可扩展（Extensibility）

- 服务拆分：User / Game / Wallet / Risk / Match 独立扩展，避免单体 Backend 膨胀。

- 插件化游戏：德州 / 斗地主 / 麻将等以 Engine 插件形式接入，热配置上下架。

- 免大厅重发版：大厅与游戏模块解耦，新增游戏无需强制全量更新 Mini App 大厅。

# 三、总体架构（五层 + 服务拆分）

V2.0 的「Mini App → Node Backend → Redis Shadow → TON Vault」方向正确，但缺少商业棋牌的核心：独立 Game Server。棋牌本质不是 CRUD，而是实时房间状态、玩家同步、发牌状态机、断线重连、超时托管、防作弊与回放。

## 3.1 推荐总体架构

Telegram Bot（群绑定 / 通知 / 拉起）

↓

Telegram Mini App（React H5）

↓

API Gateway

↓

──────────────────────────────

│              │              │

User Service   Game Server    Wallet Service

│              │              │

PostgreSQL     Redis Room     TON Chain Vault

│              Match Engine   Ledger (PG)

Risk Engine    Replay Log     Shadow Cache (Redis)

Anti-Cheat

## 3.2 五层架构定义（商业化必备）

| 层级 | 职责 | 关键组件 | 是否可仅 Demo 省略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Game Server | 房间 / 状态机 / 同步 / 重连 / 超时 / 回放 | Match + Engine + Event Log | 否（商业化不可省略） |
| 2. Ledger System | 资产真相源、流水、幂等 | PostgreSQL ledger + 余额快照 | 否 |
| 3. Risk Engine | 合谋 / 女巫 / AML / 评分冻结 | Graph + Risk Score | MVP 可简化，上线不可缺 |
| 4. Provably Fair | Commit-Reveal + 分段哈希 / TEE | card salt hash / unicast / reveal | 否 |
| 5. TON Vault | 充提、限额、多签、Paymaster | Hybrid Custody + Gas 代付 | 否 |

## 3.3 Monorepo 建议结构与数据库逻辑隔离

禁止在 monorepo 根目录用一份共享 migrations 把多服务绑死在同一物理库与同一套跨表 Join 上。User / Game / Wallet 必须可独立扩展；Game 日志写爆不能拖垮 Ledger。

pnpm workspace

apps/

├── web/             # 前端大厅 H5 (React)

├── bot/             # TG Bot 授权与通知服务

├── gateway/         # API 统一网关、鉴权、路由分发

├── game-server/     # 高并发状态机（内存级，无直接 PG 账本权限）

└── wallet-service/  # 账本与充提（PG Ledger 唯一操作者）

packages/

├── common/          # 公共配置、日志、工具

└── database/        # 隔离模型：ledger-schema / user-schema

infra/ → docker | ci | 各服务独立 migrations（禁止大一统跨库脚本）

### 硬性约束

- 物理 / 逻辑库隔离：User 库与 Ledger（PG）库必须在逻辑上隔离（禁止在业务代码中使用跨库 JOIN）。

- 唯一账本操作权：Game Server 绝对不允许直接访问 Ledger 数据库。所有资产扣减、派奖、冻结、解锁，必须经 Gateway 以 gRPC 或 MQ 异步消息交给 Wallet Service。Wallet Service 是 Ledger 账本的唯一操控真相源。

- Game Server 边界：仅持有房间内存态与 Event Log；结算只发意图（settlement intent），不写余额表。

Phase 0 即完成 Monorepo、Docker、CI/CD、分库 Schema、API Gateway，再进入业务代码，避免后续无法拆分。

# 四、账号体系

兼顾 Web2 零门槛入场与 Web3 多链绑定，并内置防女巫准入。

## 第一阶段（MVP）

- Telegram 一键登录 / Bot 拉起 Mini App。

- 按 Telegram UID 创建平台用户与影子账户映射，分配防伪密钥。

## 第二阶段（TON 生态）

- TON Connect：Tonkeeper / MyTonWallet / Telegram Wallet 绑定。

- 钱包 ↔ Telegram 双向绑定；高额现金房可要求最低余额或生态 SBT。

## 第三阶段（多链）

- WalletConnect / OKX / MetaMask / Phantom 等；单 TG 账号绑定多链。

- 后台可配置钱包登录开关与链上准入门槛。

# 五、资产体系与 Hybrid Custody Vault

平台支持多币种并行结算（TON、USDT(TON)、后续 Jetton / 跨链币种）。V2.1 明确：若合约设计为「仅 Admin 可 withdraw」，则实质为平台托管钱包模型，不可再宣传为「非托管」。

## 5.1 模型定义：Hybrid Custody Vault

正确表述（禁止对外误导为「完全非托管」） 用户资产锁在链上 Vault；平台不能像热钱包一样随意挪用，但提现需经过 Risk Engine 与（可选）多签审批后 Vault Release。这是 Hybrid Custody：不是纯非托管，也不是「只有 Admin 任意提款」的裸中心化钱包。 信任死结：平台仍掌握放行权。风控接口被攻破、多签私钥泄露或管理层恶意作恶时，用户资金仍可能被冻结或单方面拖延 / 挪用。V1–V2 接受该半中心化现实；V3 须用 State Channel / 可验证提现争议窗口等削弱单点放行权（见第十八章）。

### 充值流

User Wallet

↓ Deposit

TON Vault Contract（事件入账）

↓

Wallet Service 监听 → PostgreSQL Ledger 记账

↓

Redis 实时余额缓存同步

### 提现流

User Withdraw Request（带 Nonce）

↓

Risk Engine（评分 / 黑名单 / AML / 日限额）

↓

Multi-sign Approval（可选阈值）

↓

Vault Release → 用户钱包

↓

Ledger 终态 + Event 落链

## 5.2 生产级 TON Vault 要求

- 支持原生 TON 与 Jetton USDT。

- Pause：紧急暂停充提。

- Daily Limit：用户 / 全局日提现限额。

- 管理员多签角色（Multi-sig roles）。

- 提现 Nonce 防重放。

- Emergency Withdraw / Time lock 应急流程。

- Blacklist 地址拦截。

- 所有状态变化必须 emit Event，便于链下对账。

## 5.3 币种阶段

- 阶段一：TON、USDT (TON) 充提与对局结算。

- 阶段二：DOGS / NOT / CATI 等 Jetton 消纳专场。

- 阶段三：BTC / ETH / USDC / BNB / SOL 等跨链扩展；后台按游戏 / 房间开关结算币种。

## 5.4 Gas 代付与 Paymaster 机制（以 Jetton 提现为例）

TON 上转移 Jetton（如 USDT）需消耗原生 TON Gas，并携带 Forward TON Amount 以完成通知。若用户仅持有 USDT、钱包内无 TON，将无法自行支付链上交互费，提现会失败。Vault 架构必须内建 Paymaster（Gas 代付）。

- 平台代付 Gas（Sponsored Transaction）：提现服务（Admin / Relayer）充当 Relayer。用户申请提现 X 个 USDT 时，由平台 Admin 钱包向 TableVault 合约发起提现指令，并携带 Jetton 转移所需的原生 TON Gas（含 forward_payload 携带量）。

- 手续费扣减（Gas Deduction）：Wallet Service 按当前链上 Gas 均价折算等值 USDT（示例约 0.15 USDT），从提现总额中扣除：Actual Transfer Amount = X_USDT − GasFee_USDT。

- 合约事件对账：TableVault 必须提供 WithdrawJettonWithFee 接口：向用户转 Actual 余额的同时，将 Gas Fee 自动划转至平台运维 Gas 钱包，并 emit 可对账 Event。

体验目标 Web2 级无缝提现：用户无需预先持有 TON 即可提走 USDT；平台垫付 Gas，再从提现金额中回收等值手续费。

# 六、双层账本：PostgreSQL Ledger + Redis 缓存

Redis 仅适合临时状态：房间、匹配队列、在线会话、活跃资金锁。资产账本绝不能只存在 Redis——宕机或丢键将导致用户资产丢失。

## 6.1 架构

PostgreSQL（最终账本 / 真相源）

· ledger 流水表

· balance_snapshot 余额快照

↕ 同步

Redis Cache（实时余额 + 活跃锁）

· balance:{userId}              # Total Balance

· balance:frozen:{userId}       # Hash: gameId → locked amount

## 6.2 Ledger 表建议字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 主键 |
| user_id | 用户 |
| type | deposit / bet / payout / withdraw / rake / refund / lock / unlock 等 |
| amount | 变动金额（有符号或方向字段） |
| before_balance | 变动前余额 |
| after_balance | 变动后余额 |
| game_id / hand_id | 关联对局（可空） |
| ref_id / nonce | 幂等键 / 防重放 |
| created_at | 时间 |

硬性规则 所有余额变化必须先（或同事务）产生 Ledger 记录；Redis 只是缓存。支持充值、下注、派奖、提现（及抽水 / 退款）交易类型；对账任务定期 PG ↔ Redis ↔ 链上 Vault。

## 6.3 资金锁防重放与双花攻击（Active Lock）

漏洞场景：玩家带入 100 TON 进入现金桌，对局进行中输赢未定，同时通过 Mini App 发起提现。若 Redis 仅为只读余额缓存，提现系统仍看到 100 TON 可用，将链上放款，造成「桌上继续赌 + 提现已到账」的平台坏账。

为防止玩家在真人现金房对局过程中，通过前端 / API 恶意并发发起提现，系统必须引入 Redis 活跃资金锁（Active Lock / Locked Balance）机制：

- 买入锁定（Buy-in Lock）：玩家进入现金桌并带入筹码时，Game Server 必须向 Wallet Service 发起冻结请求。Redis 写入：HSET balance:frozen:{userId} {gameId} {amount}。

- 可提现余额校验：任何提现（Withdraw）或跨桌带入操作，可用余额公式严格执行：Withdrawable = Total Balance (from Redis) − Σ(balance:frozen:{userId})。仅当 Withdrawable ≥ 申请金额时，提现风控接口才允许放行。

- 结算解锁：一局结束（Finish）或玩家主动退币离场时，Game Server 派发结算意图；Ledger Service 写入 PG 终态并刷新 Redis 余额的同时，必须清除对应 balance:frozen:{userId} 的 gameId 字段（HDEL）。

边界强调 冻结 / 解锁与余额变更一样，只能由 Wallet Service 执行。Game Server 只发 lock / unlock / settlement 意图，不得直接 HSET 账本键（可与 Wallet 约定幂等指令）。

## 6.4 三端一致性与容错（需求声明）

PostgreSQL ↔ Redis ↔ TON Vault 在正常路径下由 Wallet Service 串起；在 TON RPC 延迟、闪断或 Game Server 崩溃时可能短时撕裂。Active Lock 仅覆盖「对局中提现双花」，不替代生产级平账。

- 定时三端对账任务与差异告警（链上 pending / Ledger / Redis frozen）。

- 充值确认超时、提现失败、局中宕机的 Fallback 与锁租约 TTL 解冻策略。

- 完整设计见第十八章 18.5 与第十九章《三端状态一致性容错方案》。

# 七、Provably Fair：Commit-Reveal

Server Seed + Client Seed + Nonce 是赌场常用模型，方向正确；但棋牌是多人共享牌局，必须强化 Commit-Reveal，防止「见牌后改序」。

## 7.1 标准流程

Before Game

Server 生成 server_seed → 公布 SHA256(server_seed) = commit_hash

（玩家可提交 / 合成 client_seed）

↓

Game Start · Shuffle（基于 seeds + nonce 确定性洗牌）

↓

Game End

↓

Reveal：server_seed、client_seed、nonce

↓

Player Verify：hash(server_seed)==commit_hash，并重放 deck

## 7.2 生产级发牌隐私保障与实现要求

传统 Commit-Reveal 仅能证明「事后无法改牌」，但无法防止「对局中服务器泄露牌序」。德州等共享牌序场景下，开局后明文 deck 已在 Game Server 内存中；内鬼或黑客在 Flop / Turn 阶段可读未翻公牌与对手底牌。V1–V2 尚不能全面部署 Mental Poker 前，必须实施以下安全规约。

信任边界声明（V2.3） 分段哈希加盐 + TEE 只能降低「中途改牌 / 运维随手读 Redis 明文」的风险，发牌逻辑与初始明文牌序仍由 Game Server 或 TEE 进程集中生成。玩家与外部审计仍须信任：TEE 物理机管理、enclave 镜像完整性、以及密钥未被平台侧篡改。这不是 100% 链上 Trustless 公平；真正无信任多方发牌属 V3 Mental Poker / MPC 目标，不得在营销文案中写成「绝对去中心化已实现」。

### 卡片分段哈希加盐（Card-by-Card Salted Hash）

洗牌生成的 52 张牌，每张除花色点数外，附带洗牌时生成的独立随机 Salt。

- 开局时：服务器向所有玩家公布 52 张牌各自的 SHA256(Card_Value + Card_Salt) 数组（洗牌承诺），而非仅一个整副 seed hash。

- 对局中：仅当该牌被发出的时刻，Game Server 才向有权看见的玩家客户端单播（Unicast）该牌明文 Card_Value 与 Card_Salt；未发出的牌不得提前下发明文。

- 结束后：Reveal 全套 52 张明文与 Salt；玩家验证整套哈希与开局公布数组完全一致，并可结合 server_seed / client_seed / nonce 复验洗牌确定性。

### 信任边界与 TEE 隔离

- 信任边界定义：明确 V1/V2 对 Game Server 物理安全的信任等级：普通进程内存中的明文牌序视为高敏数据，不得写入可被运维随意查询的 Redis 明文键。

- TEE 建议：敏感发牌与随机碰撞逻辑建议部署在 TEE 隔离区（如 AWS Nitro Enclaves 或 GCP Confidential VMs）运行，降低系统管理员直接读取内存 / 缓存中明文牌序的能力。

- 回放与审计：永久保存 commit 数组、逐牌 reveal 记录、洗牌参数；审计日志与牌序明文权限分离。

- 长期演进：后续引入 VRF（链上比赛房）；V3 探索 Mental Poker / MPC 多方洗牌，进一步削弱对 TEE 与中心化发牌的信任依赖。

# 八、游戏中心与房间体系

## 8.1 游戏中心

德州扑克与斗地主、麻将同级甚至更高推荐优先级，服务全球 Web3 用户偏好。

| 游戏 | 默认开启 | 排序 | 推荐 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 德州扑克 | √ | 1 | √ | 全球 Web3 / 高净值博弈核心爆款 |
| 斗地主 | √ | 2 | √ | 亚太高频现金与休闲主力 |
| 麻将 | √ | 3 | √ | 社交熟人房 / 娱乐房 |
| 掼蛋 | × | 4 | × | VIP / 创投圈后续特色 |
| 升级 / UNO | × | — | — | 后台随时开启的休闲扩展 |

免大厅重发版：新游戏打包为前端模块 + Game Engine 插件，后台开启排序与结算币种即可上线。

## 8.2 房间三类

### 娱乐房

- 结算：平台体验币「元宝」；无链上提现。

- 组局：好友邀请、开房、大厅、口令。

- AI 陪玩：冷启动匹配，不作弊、拟真行为。

### 真人现金房

- 结算：TON / USDT 等后台开启代币；入账走 Ledger。

- 三禁：禁邀请好友同桌、禁指定座位、禁指定对手（盲匹配）。

- 局后打散重分桌；同桌频次进入 Risk Score。

### 私人比赛房 / Guild Desk

- 门票 / NFT / 邀请链接准入。

- 群主申请专属桌，流水抽水最高约 40% 返佣（合约 / 账本记账）。

- 官方周赛月赛、赞助空投赛、天梯链上公示。

# 九、Game Engine 状态机与游戏服务器

不可在普通 Backend 上「写一个 settleGameRound()」了事。商业棋牌核心是 Game Engine Layer：状态机、事件流、超时、重连、回放。

## 9.1 Game Server 职责

- 实时房间状态与广播同步。

- 玩家状态、座位、动作队列。

- 发牌 / 出牌状态机。

- 断线重连（状态快照恢复）。

- Action Timeout 与托管。

- 防作弊钩子（上报 Risk）。

- Replay Log：每一步 Event 可回放。

## 9.2 德州扑克状态机（示例）

WAITING → START → SHUFFLE → PRE_FLOP → FLOP → TURN → RIVER → SHOWDOWN → SETTLEMENT → FINISH

## 9.3 斗地主状态机（示例）

WAITING → CALL_LANDLORD → PLAY_CARD → CHECK_WIN → SETTLEMENT → FINISH

## 9.4 工程要求（TypeScript Game Engine）

- 状态机模式，游戏类型可插件化（德州 / 斗地主 / 麻将…）。

- 每一步产生不可篡改 Event（含时间戳、actor、payload）。

- 支持断线恢复与 Action Timeout。

- 结算只产出「结算意图」；真正余额变更必须经 Wallet / Ledger Service。

- 坐下 / 带入时必须向 Wallet 发起 Buy-in Lock；离场 / Finish 时 unlock（见 6.3）。

边界 Game Server 不直接改用户最终资产、不直接写 Ledger PG；只发 lock / unlock / settlement 意图。Wallet Service 校验幂等后入账并维护 Active Lock，避免游戏服被攻破后直接改余额或双花提现。

# 十、防作弊与 Risk Score Engine

仅「同桌频次检测」远远不够。商业棋牌必须建设 Anti-Collusion + Anti-Bot + AML 立体风控。

## 10.1 关系图谱维度

| 维度 | 信号示例 |
| --- | --- |
| Telegram ID | 注册时长、好友 / 群关联 |
| Wallet | 同地址、资金归集出金口 |
| IP / 设备 | 同 IP、设备指纹、浏览器指纹 |
| Referral | 异常邀请树、刷子结构 |
| Playing Pattern | 固定输赢、抬轿、异常弃牌率、毫秒脚本 |

## 10.2 Risk Score（示例）

| 因子 | 加分（示例） |
| --- | --- |
| IP Match | +20 |
| Device Match | +30 |
| Same Wallet | +50 |
| Abnormal Win / 固定输赢 | +20 |
| 高频同桌 / 单向送分 | +20~40 |

处置原则（替代「≥70 立刻踢出」） 禁止在对局进行中因评分飙升暴力断 Socket。采用观察 / 软限制 / 硬拦截三级策略（见 10.4），优先保障同桌无辜玩家体验与结算一致性。

## 10.3 能力清单

- 账号基础风控：社交 / 链上 / 设备指纹静默标记。

- AI 行为：决策延迟、触控轨迹、下注路径。

- Graph AI：团伙归集、多开对撞刷流水。

- 现金房：盲匹配、局后打散、Chips Dumping / Collusion 拦截。

- AML：混币器 / 黑客地址拒入、充提限速。

## 10.3.1 实时风控与 Game Server 性能隔离（落地硬约束）

Graph AI、触控轨迹、决策延迟等计算不得阻塞 Game Server 主循环。对局中仅允许毫秒级、无阻塞的「特征采样 + 异步投递」；重型评分必须在独立 Risk Worker / 流处理管道中完成。

- Game Server：只采集轻量事件（action time、bet path、disconnect），写本地 ring buffer / 发 MQ。

- Risk Worker（独立进程）：消费轨迹与图谱任务，更新 Risk Score 到缓存；不得与房间 tick 同线程。

- 流处理：轨迹采样降采样 / 聚合后批处理；图谱分析以局后或分钟级为主，禁止每手全图重算。

- SLA：房间状态机广播延迟目标不受风控管线影响；风控超时则降级为「仅 Shadow Tag，不 Hard」。

规格缺口 具体 Topic 划分、背压策略、采样率与特征 Schema 必须写入专项《实时风控流处理设计》，本文仅定义隔离原则，不足以直接编码。

## 10.4 风控处置的状态机平滑过渡（Graceful Disconnect）

运营灾难场景：6 人德州打到 Turn、池中已有 500 TON，一名玩家因 IP 切换或行为特征使 Risk Score 瞬间 ≥70。若立刻「匹配限制 / 强制断线 / 强 Fold」，会引发投诉并摧毁同桌其余玩家体验。处罚必须遵循「保障同桌无辜玩家」原则。

| Risk Score | 处置级别 | 具体执行策略 |
| --- | --- | --- |
| 50 – 69 | 观察静默标（Shadow Tag） | 照常对局。后台加强决策延迟与触控轨迹采集；提现申请进入人工二级审核。 |
| 70 – 89 | 软限制（Soft Isolation） | 允许完成当前这一局（Hand）。局结束后 Game Server 立即拦截下一局匹配（剔除盲匹配队列），并限制进入任何现金房；不中途踢人。 |
| ≥ 90 | 硬拦截（Hard Interception） | 判定严重黑产 / 外挂。Game Server 接管座位并 Auto-Fold；当前带入筹码按规则扣除并注入生态池（需规则公示）；账号永久封禁。 |

与结算一致性 软限制不改变当前局状态机；硬拦截仍须走完整 SETTLEMENT 事件与 Active Lock 解锁流程，避免半局坏账。资产处罚由 Wallet / Ledger 记账，Game Server 只发意图。

## 10.5 硬拦截资产罚没的边缘场景与法务约束（V2.3）

「Auto-Fold + 带入筹码注入生态池」在业务叙述上完整，但在断线重连、误杀与恶意吞金质疑下极易失控。必须预先约束：

- Hard 罚没不得仅凭单次 Risk Score 尖峰自动执行：须二次规则（外挂签名命中 / 图谱高置信 / 人工复核）之一满足。

- 断线 vs 作弊：网络闪断、IP 切换默认最多 Soft Isolation，禁止直接 Hard 吞金。

- 资金去向：罚没入生态池须链下 Ledger 专账 + 可审计流水；用户可申诉窗口（如 72h）与复审回滚路径。

- 用户协议 / 规则公示：进桌前明示 Hard 条件与申诉渠道；禁止运营侧「借风控接口」无公示吞金。

- 与 10.4 一致：≥90 的 Auto-Fold 先保证同桌结算正确，罚没是独立账务事件，不可与 pot 结算混写。

# 十一、Telegram 生态与 Bot 授权绑定

Telegram Mini App + Bot 作为流量入口方向正确。但 Bot 不能随意进入任意群并主动群发盈利消息；必须群管理员授权绑定。

## 11.1 正确流程

Group Admin 添加 Bot

↓

/bind_group 授权

↓

绑定 Guild ID / 盟主账户

↓

仅向已绑定群推送高光 / 赛事事件

## 11.2 能力

- 拉起 Mini App、邀请深链、公会桌链接。

- 已授权群：大牌高光海报、赛事通知（遵守 Telegram 限制与用户偏好）。

- 不支持：未授权全网群发、骚扰式营销。

# 十二、邀请裂变、NFT、Marketplace

## 12.1 裂变

- 永久代理绑定：有效充值 + 真人房流水后计佣。

- Share to Play：Telegram 卡片一键进房。

- Guild Ranking：周榜流水 / 胜率，奖励 NFT / Points / TON。

- Daily Loop：邀请、分享、加群、完成真人对局领 Points。

| 任务 | 奖励（示例） |
| --- | --- |
| 邀请 3 位好友 | 500 Points |
| 分享战绩卡片 | 100 Points |
| 加入官方群 / 频道 | 50 Points |
| 完成 5 局真人对局 | 200 Points |

## 12.2 NFT（Utility 绑定）

| 类型 | 权益 | 铸造 / 交易 |
| --- | --- | --- |
| 传奇头像 | 入场特效、跑马灯、Rake -5% | TON NFT；二级市场可交易 |
| VIP 桌布 / 牌背 | 邀请返水 +3%、专属表情 | Mint；LEAF / TEA 升级 |
| 赛事勋章 | 终身特定门票免费 | 赛事限量奖励 |
| Season Pass NFT | 赛季 2X 积分加成 | Battle Pass 满级 / 购买 |

## 12.3 Marketplace

- 官方挂单买卖头像 / 皮肤 / 门票。

- 手续费约 2%（可配置）；其中 10% 进 $TEA 销毁池。

# 十三、后台管理系统

- 游戏上下架、排序、维护开关。

- 房间：盲注、抽水、买入上下限、币种开关。

- 资产：充提通道、日限额、Pause、黑名单。

- 活动：排行榜、签到、任务、转盘、空投。

- NFT / 道具库存与定价。

- 风控台：Risk Score、冻结、人工复审。

- 审核中心：大额提现、关联图谱、争议局。

# 十四、平台代币经济学

双代币 + 早期 Points「玩即空投」。商业化前以积分验证增长，避免过早发币风险。

## 14.1 $TEA

- 治理、分红、VIP、NFT 合成消耗、手续费折扣。

- 收入中部分注入 Staking 真实收益池（TON / USDT）。

- Marketplace / Mint / 门票等收入部分回购销毁。

## 14.2 $LEAF

- 站内循环：娱乐奖励产出；皮肤 / 建房 / 低门槛赛事消耗；不可直接提现。

## 14.3 Tea Points（MVP）

- 现金房流水、任务、邀请、排行榜；承诺未来按规则兑换 $TEA 空投预期。

# 十五、商业上线开发阶段 Phase 0–5

原「钱包 → 公平 → 游戏 → 前端 → 增长」五段可跑 Demo，但商业上线建议调整为下列阶段，确保架构层先于增长层。

| 阶段 | 名称 | 交付物 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 产品基础设施 | Monorepo、Docker、CI/CD、分库 PG、Gateway、观测、施工前置文档齐套 | 可协作工程底座 |
| Phase 1 | Web3 资产层 | Vault、Wallet、Ledger、Active Lock、Paymaster、三端对账任务 | 资产可托管可对账防双花 |
| Phase 2 | 游戏核心 | Game Server、状态机、匹配、回放、分段哈希 PF、风控异步采样 | 可运营对局 |
| Phase 3 | 风控 | Risk Worker、Soft/Hard、罚没申诉、Anti-Collusion | 现金房可放量 |
| Phase 4 | Telegram 生态 | Mini App、Bot、/bind_group 公会 | 流量闭环 |
| Phase 5 | Growth | Referral、Leaderboard、Rewards、积分 | 增长飞轮 |
| Phase 6+ | Trustless 增强 | State Channel 试点、TEE 远程证明、Mental Poker 预研 | 削弱平台单点 |

## 15.1 与产品里程碑映射

| 产品里程碑 | 主要 Phase | 注册目标（原路线图） |
| --- | --- | --- |
| MVP 财富破局 | 0 + 1 + 2（精简 3） | 10 万 |
| V1 裂变冲量 | 4 + 5 + 强化 3 | 50 万 |
| V2 资产与代币 | Vault 增强 + NFT + Staking + State Channel 试点 | 100 万 |
| V3 生态多链 | 多链 + DAO + Mental Poker / MPC 探索 | Web3 棋牌生态 |

## 15.2 状态通道（State Channel）不得无限搁置（V2.3）

V2.0 曾描述：玩家多方签名、终值一并上链，以降低约 95% Gas 并削弱平台单点作恶。V2.2 路线图一度以 Wallet Service + PG Ledger + Relayer 提现为主，易造成 State Channel 被默默搁置。V2.3 明确：

- MVP/V1 允许 Hybrid：链下 Ledger 高速结算 + 平台 Relayer 提现（接受半中心化）。

- V2 产品里程碑必须排期 State Channel 试点（至少现金房小盲桌）：进桌 Maximum Loss 签名、逐手 State Update、离场终值提交。

- Wallet Service 单点风险：服务掉线或 MQ 积压会导致链上 / 链下失联。必须具备：热备、outbox 幂等、对账延迟告警、提现熔断与人工清算通道。

为何必须回到路线图 若长期仅依赖 Wallet 私钥 / 多签 Relayer 做最终释放，平台稳定性与作恶面都集中在一点。State Channel 是从 Hybrid 迈向更 Trustless 的关键工程，不可只在附录概念中出现。

# 十六、AI / Codex 开发协作方式

不要一次让 AI 生成整个项目。本文档理顺了逻辑链条，但仍是大纲级规格：缺字段级 Schema、缺 SQL 事务时序、缺接口契约与异常表。直接把本文喂给 Codex 仍会产出拼凑 Demo 与严重断层。

## Step 1 — 只生成规格（强制，不可跳过）

- Architecture.md（五层架构、服务边界、时序图）

- Database Schema（users / ledger / rooms / hands / risk，含索引与幂等键）

- API Document（Gateway 路由、鉴权、错误码、幂等）

- Monorepo Folder Structure（分库 migrations）

- 《实时对局与三端状态一致性容错方案》

- 《Wallet-Service 与 TEE 发牌安全白皮书》

- 《PG Ledger 数据表 Schema 级时序图》（Buy-in Lock → INSERT ledger 原子性）

## Step 2 — 分服务实现

- User Service → Wallet / Ledger Service → Game Engine → Match Service → Risk Worker

- 每个服务独立可测、独立 PR，禁止巨石一次性合并。

## Step 3 — 端侧与增长

- Mini App 前端、Bot、Marketing / Referral

可执行性评估（V2.3 维持诚实打分） 产品拆解合理度约 8/10；作为 AI Coding Prompt 约 7/10；直接让 Codex 一次上线约 5/10（缺工程图纸）。 仅当 17.3 / 第十九章所列施工前置产物齐套后，才允许进入生产代码生成；否则默认产出不可运营 Demo。

# 十七、架构评价与后续交付清单

## 17.1 模块评价

| 模块 | 评价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Telegram Mini App | ✅ 正确 | 流量与交互入口 |
| TON 接入 | ✅ 方向正确 | Hybrid Vault + Paymaster |
| Shadow Balance | ✅ 已修订 | PG + Redis + Active Lock；三端对账仍待专项 |
| Provably Fair | ⚠️ 半信任 | 分段哈希 / TEE 非 100% Trustless |
| Hybrid Custody | ⚠️ 半中心化 | 平台仍握有提现放行权 |
| State Channel | ⚠️ 须排期 | V2 试点，禁止无限搁置 |
| 实时风控 | ⚠️ 落地难 | 须异步 Risk Worker，罚没需法务闭环 |
| 工程图纸 | ❌ 未齐套 | 大纲级，不可直接 AI 写生产码 |
| 游戏服务器 | ✅ 已定义 | 独立状态机 + 无直连账本 |
| 库隔离 | ✅ 已约束 | Wallet 唯一写账本 |

## 17.2 结论

Demo / MVP：可在接受半中心化前提下开发验证。

商业化上线：五层架构 + Active Lock + Paymaster + 风控分级已具备框架；仍须补齐三端容错、TEE 远程证明、Ledger 事务时序与 State Channel 路线。

Trustless 终局：Mental Poker / MPC + 可验证争议提现，属 V3，不得在 V2.3 营销中宣称已达成。

## 17.3 建议下一步（先文档后代码）

- 《Tea Parlor 技术架构设计文档》

- 《数据库 Schema》

- 《API 接口设计》

- 《Monorepo 项目结构》

- 《实时对局与三端状态一致性容错方案》

- 《Wallet-Service 与 TEE 发牌安全白皮书》

- 《PG Ledger 数据表 Schema 级别时序图》

完成以上产物前，禁止将本文档单独作为生产编码唯一输入。

# 十八、已知限制、信任死结与生产瓶颈

本章固定记录 V2.2 安全补丁之后仍未消除的结构性问题，供架构评审与对外披露使用。忽略本章即视为未读完整规格。

## 18.1 半中心化信任死结（Trust Bottleneck）

### 发牌仍依赖中心化服务器或 TEE

- 分段哈希加盐防止「中途改牌」与「未到时刻提前下发明文」，但初始牌序仍由 Game Server / TEE 生成。

- 外部审计须信任 TEE 硬件、镜像与密钥管理；在 V3 Mental Poker 落地前无法宣称 100% 链上去中心化公平。

### Hybrid Custody 非完全非托管

- 提现经 Risk Engine + 多签 / Relayer 放行；平台侧私钥、风控接口与策略配置构成资金安全关键路径。

- 被攻破、密钥泄露或恶意运营时，仍可能冻结、拖延或错误放行；须保险金 / 多签阈值 / 紧急 Pause / 公开审计缓解，而非口头「非托管」。

## 18.2 核心工程图纸缺失（大纲 ≠ 施工图）

- 缺字段级表结构、缺接口 OpenAPI、缺异常码与重试语义、缺完整时序图时，AI 只能拼凑 Demo。

- 直接 Codex 一次上线评分约 5/10；必须先完成第十九章清单。

## 18.3 实时风控落地难度

- 图谱与行为特征与房间主循环争抢 CPU/IO 时会卡顿；必须异步分流（见 10.3.1）。

- Soft/Hard 在断线重连下的状态机组合爆炸；Hard 吞金须法务 + 申诉 + 可回滚账本，否则引发「平台恶意吞金」指控。

## 18.4 状态通道搁置风险与 Wallet 单点

- 若路线图仅保留 Wallet 监听链上事件 + Redis/PG 更新 + Relayer 提现，则 Gas 优化与去单点作恶能力长期落空。

- Wallet Service 掉线 / MQ 积压 → 链上链下失联：必须热备、对账告警、提现熔断（见 15.2）。

## 18.5 三端一致性尚未闭环

系统同时维护 PostgreSQL（真相源）↔ Redis（余额缓存 + Active Lock）↔ TON Vault（链上）。TON RPC 延迟、网络闪断、Game Server 内存崩溃会导致短时撕裂。V2.2 仅覆盖正常路径 Active Lock，不足以称为生产级容错。

- 自动化离线平账：定时对比 PG 快照、Redis 键、链上 Vault 余额与 pending 事件。

- 异常回滚（Fallback）：充值确认超时、提现上链失败、局中宕机后的锁释放与筹码归还规则。

- 链上冲突仲裁：重复事件、重组 / 延迟确认、与 Ledger 幂等键冲突时的裁决表。

- Active Lock 应急解冻：Game Server 宕机超时未 Finish 时，由 Wallet 按租约 TTL + 人工 / 自动策略解锁。

要求 上述机制必须单独立项为《实时对局与三端状态一致性容错方案》，含状态机、超时、告警与演练清单；本文 18.5 仅为需求声明。

# 十九、Phase 0 前强制施工前置产物

V2.3 是优秀的商业化规格框架，但绝非可直接动工的施工蓝图。核心架构师须在 Phase 0 编码前主导完成下列产物，填补技术真空：

| 序号 | 产物 | 必须回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《实时对局与三端状态一致性容错方案》 | TON 延迟 / Game 宕机时 Active Lock 如何应急解冻？平账与 Fallback 谁触发？ |
| 2 | 《Wallet-Service 与 TEE 发牌安全白皮书》 | 如何向玩家公开验证 TEE 发牌程序未被篡改（远程证明 / 镜像哈希）？ |
| 3 | 《PG Ledger Schema 级时序图》 | 从 HSET frozen 到 INSERT ledger 的事务边界、锁顺序、幂等与并发失败路径？ |
| 4 | 《技术架构设计 + API + Monorepo》 | 服务边界、接口契约、分库 migrations、可独立部署与回滚？ |

门禁 以上 1–4 未评审通过前：禁止现金房主网资金、禁止 Hard 罚没上线、禁止对外宣称「完全非托管 / 绝对去中心化公平」。允许：娱乐房 / 测试网 / 封闭 Demo。

— 文档结束 —

Tea Parlor · 产品开发文档 V2.3（限制披露与施工前置修订版）