# Telegram Bot 斗地主游戏厅

# 实施步骤 · 操作指南 · JJ 式游戏厅详解

目标：在 Telegram 上做出类似 JJ 斗地主的「游戏厅」体验——大厅、匹配、房间、多玩法、赛制、积分/资产与运营后台。

适用：产品 / 研发 / 运营；可与 Tea Parlor 等 Web3 棋牌 monorepo 对照落地。

成文日期：2026-07-15

# 目录

- JJ 游戏厅是什么（详细描述）

- TG Bot 游戏厅与 JJ 的差异与取舍

- 需要做哪些工作（工作全景）

- 推荐技术架构

- 分阶段实施步骤（路线图）

- 操作指南（从 0 到可玩）

- 斗地主规则引擎要点

- 产品与运营清单

- 合规、风控与安全

- 人力与工期粗估

- 验收标准

- 附录

# 一、JJ 游戏厅是什么（详细描述）

## 1.1 一句话

JJ 斗地主是竞技世界旗下的专业棋牌在线竞技平台：以斗地主为核心，叠加麻将、象棋、掼蛋等，强调公平赛制、丰富赛事、多端入口、大厅式运营，而不是单一「三人对一局」的小游戏。

官方定位关键词：专业棋牌 · 竞技比赛 · 玩法多样 · 免费参赛赢奖 · 公平无作弊。

## 1.2 产品形态：不是一张桌，而是「厅」

用户打开 JJ 后，进入的是游戏大厅（Lobby），而不是直接进一桌牌。大厅承担：

| 模块 | 作用 |
| --- | --- |
| 游戏入口矩阵 | 经典斗 / 欢乐 / 癞子 / 闪电 / 二人 / 四人 / 连炸；以及麻将、象棋、掼蛋、跑得快等 |
| 场次分级 | 新手场、普通场、高手场、土豪场等（底分 / 携带分门槛不同） |
| 匹配与开房 | 快速匹配、好友房、指定规则房 |
| 赛事中心 | 锦标赛、回馈赛、排位赛、冠军杯等；有报名、赛程、排名、奖金/奖品 |
| 资产与商城 | 金币/积分、门票、道具、装扮、记牌器等 |
| 社交与荣誉 | 战绩、段位、称号、历史牌局 |
| 活动运营 | 签到、任务、活动页、下载导流多端 |

「游戏厅」= 大厅导流 + 规则引擎 + 房间服务 + 资产结算 + 赛事运营 + 客户端表现。

## 1.3 用户一天在 JJ 里会经历什么

启动 App / 网页

↓

登录账号（JJ 账号体系）

↓

大厅：选玩法（如经典斗地主）→ 选场次（底分/入场门槛）

↓

匹配 3 人成桌 或 进入好友房

↓

发牌 → 叫分/抢地主 → 出牌 → 结算

↓

继续下一局 / 换场 / 去锦标赛报名 / 商城装扮

核心爽点：

- 秒匹配：不用自己凑人。

- 规则清晰、节奏可控：超时托管、提示出牌。

- 有攀升感：场次、段位、赛事奖金。

- 公平感知：专业赛制、防作弊宣传。

- 可玩很久：玩法矩阵 + 活动不断档。

## 1.4 经典斗地主在「厅」里的位置

大厅里点进「斗地主」后，通常还有二级选择：

- 玩法：经典叫分 / 欢乐叫地主 / 癞子 / 不洗牌 / 闪电…

- 场次：不同底分、基数、携带上下限、封顶倍数

- 模式：自由场 vs 锦标赛（门票报名、瑞士轮/淘汰等）

一局经典玩法骨架（JJ 公开规则）：

- 3 人，54 张，每人 17 张 + 3 底牌

- 叫 1/2/3 分定地主，底牌公开

- 地主先出，逆时针跟牌

- 炸弹/火箭/春天等影响倍数

- 结算：地主分 = 2 × 胜负 × 基数 × 底分 × 倍数；农民无「2」系数

- 常有 「输赢以小」（按携带分封顶输赢）

## 1.5 JJ 游戏厅的「系统分层」（从产品反推架构）

| 层 | JJ 侧能力 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 展示层 | 多端客户端 | 大厅 UI、动画、装扮 |
| 接入层 | 账号、大厅协议 | 登录、列表、匹配请求 |
| 大厅服务 | Lobby / Match | 场次配置、匹配队列、房间分配 |
| 游戏服 | 牌桌状态机 | 发牌、叫分、出牌、回放 |
| 资产服 | 金币/门票 | 带入、结算、输赢以小 |
| 赛事服 | 锦标赛 | 报名、赛程、排名 |
| 运营后台 | 配置与风控 | 开关场次、活动、封禁 |
| 数据 | 战绩与审计 | 牌谱、举报、对账 |

## 1.6 JJ 式「厅」的关键体验特征（做 TG 版要对齐的点）

- 配置驱动：场次、底分、倍数、玩法靠后台配置，不靠发版。

- 房间生命周期完整：匹配 → 开局 → 托管 → 结算 → 下一局/解散。

- 失败可恢复：断线重连、托管代打。

- 公平叙事：随机发牌、可回放（JJ 偏竞技宣传）。

- 运营闭环：任务、活动、赛、商城持续拉日活。

- 多玩法容器：斗地主只是大厅里的一个「游戏插件」。

## 1.7 和「单一 Bot 小游戏」的区别

|  | 单一 TG 小游戏 | JJ 式游戏厅 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | 一个命令开一局 | 大厅 → 选玩法/场次 |
| 规模 | 熟人房为主 | 匹配池 + 赛事 |
| 资产 | 无或极简 | 完整账本与场次门槛 |
| 运营 | 几乎无 | 活动/赛/商城 |
| 扩展 | 难加新游戏 | 插件化玩法矩阵 |

你要做的 TG Bot 游戏厅，应对标「厅」，而不是只做一个 /play 开桌。

# 二、TG Bot 游戏厅与 JJ 的差异与取舍

## 2.1 Telegram 能提供什么

| 能力 | 用途 |
| --- | --- |
| Bot API | 命令、按钮、消息、群通知 |
| Mini App (WebApp) | 完整 H5 大厅 + 牌桌 UI（强烈推荐） |
| 登录 | Telegram Login / initData 校验，零密码 |
| 拉人 | 深链、分享卡片、群邀请 |
| 支付（可选） | Stars / 第三方 / 链上（视合规） |

## 2.2 TG 做不到或很难 1:1 复制 JJ 的点

- 没有原生「精美 3D 大厅」App 壳，体验靠 Mini App H5。

- Bot 消息流不适合高速出牌 UI → 牌桌必须在 Mini App / 独立 Web。

- 群内 Bot 能力受限 → 公会桌需群主授权，不能乱 @ 全群。

- 赛制、装扮、TV 端等可后置。

## 2.3 推荐产品形态（务实）

Telegram 用户

│

├─ Bot：报名、匹配、通知、分享、查分、客服入口

│

└─ Mini App（主战场）

├─ 大厅：玩法列表、场次、资产、任务

└─ 牌桌：实时出牌 UI（WebSocket）

原则：Bot 做触达与轻交互；Mini App 做大厅 + 牌桌。

# 三、需要做哪些工作（工作全景）

## 3.1 工作包总表

| 序号 | 工作包 | 主要内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 产品定义 | 玩法范围、场次、货币、是否真金 | P0 |
| W2 | 账号与会话 | TG 登录、Session、用户资料 | P0 |
| W3 | Bot 服务 | 命令、按钮、深链、通知 | P0 |
| W4 | Mini App 大厅 | 列表、匹配入口、资产展示 | P0 |
| W5 | 匹配与房间 | 队列、开房、好友房 | P0 |
| W6 | 斗地主引擎 | 发牌/叫分/出牌/结算状态机 | P0 |
| W7 | 实时同步 | WebSocket、断线重连、托管 | P0 |
| W8 | 资产账本 | 带入、结算、锁分、流水 | P0 |
| W9 | 配置后台 | 场次、开关、公告 | P1 |
| W10 | 风控 | 多开、伙牌、刷分 | P1 |
| W11 | 任务/活动 | 签到、每日局数 | P1 |
| W12 | 赛事（可选） | 锦标赛报名与赛程 | P2 |
| W13 | 多玩法扩展 | 癞子/二人等 | P2 |
| W14 | 运维 | 监控、日志、回放、客服 | P1 |
| W15 | 合规 | 隐私、赌博限制、地区策略 | P0 |

## 3.2 角色分工建议

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 产品 | 场次表、规则表、大厅信息架构 |
| 后端 | Gateway、Lobby、Game、Wallet |
| 前端 | Mini App 大厅 + 牌桌 |
| Bot | TG 交互与推送 |
| 运维 | 部署、监控、备份 |
| 运营 | 活动、客服话术、场次调参 |

# 四、推荐技术架构

## 4.1 逻辑架构

┌─────────────────┐

│  Telegram Cloud │

└────────┬────────┘

│

┌──────────────┼──────────────┐

▼                              ▼

┌──────────┐                  ┌─────────────┐

│ Bot API  │                  │  Mini App   │

│ 服务     │                  │  (React)    │

└────┬─────┘                  └──────┬──────┘

│                               │

└───────────┬───────────────────┘

▼

┌──────────────┐

│ API Gateway  │  鉴权 initData / Session

└──────┬───────┘

┌───────────────┼───────────────┐

▼               ▼               ▼

┌──────────┐   ┌────────────┐  ┌─────────────┐

│ Lobby /  │   │ Game       │  │ Wallet /    │

│ Match    │   │ Servers    │  │ Ledger      │

└────┬─────┘   │ (斗地主)   │  └──────┬──────┘

│         └─────┬──────┘         │

▼               ▼                ▼

PostgreSQL        Redis          PostgreSQL

(用户/配置)     (房间/匹配)       (账本真相源)

## 4.2 服务边界（必守）

| 服务 | 做什么 | 不做什么 |
| --- | --- | --- |
| Bot | 命令、通知、拉起 Mini App | 不算牌、不改余额 |
| Gateway | 鉴权、路由 | 不直连写账本库 |
| Lobby | 场次列表、匹配、开房 | 不跑出牌状态机 |
| Game Server | 牌局状态机、广播 | 不直连 SQL 账本 |
| Wallet | 锁分、结算入账、流水 | 不懂具体牌型 |

游戏与资产之间用 gRPC / MQ 意图：BuyInLock / Settlement / ForceTearDown。

## 4.3 仓库建议（pnpm monorepo）

tg-ddz-hall/

├── apps/

│   ├── bot/                 # Grammy / Telegraf

│   ├── web-lobby/           # Mini App 大厅 + 牌桌

│   ├── api-gateway/

│   ├── lobby-service/

│   ├── wallet-service/

│   └── game-servers/

│       └── doudizhu/        # 经典斗地主

├── packages/

│   ├── common/              # proto、错误码

│   ├── doudizhu-engine/     # 纯规则库（可单测）

│   └── database/            # 仅 wallet / lobby 用

└── infra/                   # docker-compose、CI

## 4.4 技术选型参考

| 层 | 建议 |
| --- | --- |
| 语言 | TypeScript 全栈（上手快）；牌桌压力大可后期 Go 重写引擎 |
| Bot | Grammy 或 Telegraf |
| Mini App | React + Vite |
| 实时 | Socket.IO 或 原生 WS |
| DB | PostgreSQL |
| 缓存/房间 | Redis |
| 部署 | Docker Compose → K8s |

# 五、分阶段实施步骤（路线图）

原则：先厅的骨架 + 一桌能玩，再赛事与多玩法。

对齐「1A 影子积分 → 真资产」思路，避免一上来做支付。

## Phase 0 · 工程底座（约 1 周）

目标：能部署、能登录、有空大厅。

| 步骤 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 注册 BotFather，拿到 Token | Bot |
| 0.2 | 申请 / 配置 Mini App URL | WebApp 入口 |
| 0.3 | monorepo + CI + docker-compose | 本地一键起 |
| 0.4 | PostgreSQL / Redis | 基础设施 |
| 0.5 | Gateway：校验 initData，发 Session | 登录通 |

操作要点：

- @BotFather → /newbot

- /setdomain 绑定 Mini App 域名（HTTPS）

- 环境变量：BOT_TOKEN、WEBAPP_URL、JWT_SECRET、DATABASE_URL、REDIS_URL

验收： 点 Bot 菜单打开 Mini App，能显示「你好，@username」。

## Phase 1 · 大厅 + 影子积分（约 2–3 周）

目标：有 JJ 式「选场」感觉，但用测试币/积分，不上真钱。

| 步骤 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 用户表、余额表、场次配置表 | Schema |
| 1.2 | 大厅 API：玩法列表、场次列表 | Lobby API |
| 1.3 | Mini App 大厅 UI | 可点选场次 |
| 1.4 | 新用户赠送初始积分 | 冷启动 |
| 1.5 | Bot：/start、/balance、/play 拉起 WebApp | 触达 |

场次配置示例（后台可改）：

| 场次 ID | 名称 | 底分 | 入场最低携带 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| newbie | 新手场 | 1 | 100 | 10 |
| normal | 普通场 | 2 | 500 | 20 |
| pro | 高手场 | 5 | 2000 | 50 |

验收： 用户能看到类似 JJ 的「玩法 → 场次」两级入口，能看到自己的积分。

## Phase 2 · 匹配 + 经典斗地主可玩（约 3–5 周）

目标：3 人匹配成桌，完整打完一局并结算积分。

| 步骤 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 匹配队列（Redis）按场次分池 | Match |
| 2.2 | 创建 Room，分配 game-server | 房间 |
| 2.3 | 斗地主状态机：发牌/叫分/出牌/结束 | Engine |
| 2.4 | 牌桌 Mini App + WebSocket | 实时 UI |
| 2.5 | 带入锁分 + 结算写账本 | Wallet |
| 2.6 | 超时托管、断线重连 | 体验 |
| 2.7 | 牌谱简单回放/日志 | 审计 |

状态机（实现清单）：

WAITING → DEAL → BIDDING → PLAYING → SETTLE → WAITING/CLOSED

验收：

- 3 个 TG 号匹配进同一桌

- 叫分、出牌、炸弹倍数正确

- 结算后三人积分变化正确、有流水

- 杀进程重连能恢复手牌视角

## Phase 3 · 游戏厅「像厅」（约 2–3 周）

目标： 运营感和 JJ 大厅接近。

| 步骤 | 动作 |
| --- | --- |
| 3.1 | 好友房 / 房间号 / 分享链进房 |
| 3.2 | 战绩页、胜率、最近 20 局 |
| 3.3 | 每日任务：打满 N 局送积分 |
| 3.4 | 公告、维护开关 |
| 3.5 | 简易管理后台（场次 CRUD） |
| 3.6 | Bot 通知：开赛、你的回合（可选）、结算卡片 |

验收： 运营可不发版改底分；用户愿为「再来一局」留下来。

## Phase 4 · 风控与公平（约 2 周，可与 3 并行）

| 步骤 | 动作 |
| --- | --- |
| 4.1 | 同设备/同 IP 限制多开现金场（积分场可放宽） |
| 4.2 | 同桌频次、单向送分规则扫描 |
| 4.3 | 举报 + 牌谱抽查 |
| 4.4 | 发牌 commit-reveal（可选增强） |
| 4.5 | 软限制 / 申诉流程（若涉及扣分） |

## Phase 5 · 进阶（按需）

| 方向 | 内容 |
| --- | --- |
| 玩法 | 癞子、二人、不洗牌 |
| 赛事 | 定时赛、淘汰赛、门票 |
| 资产 | Telegram Stars / 链上（合规评估后） |
| 公会 | 群主绑定 Bot，公会赛桌 |
| 多语言 | i18n |

# 六、操作指南（从 0 到可玩）

## 6.1 准备清单

- Telegram 账号

- 一台有公网 HTTPS 的服务器（或 Cloudflare Tunnel）

- 域名（Mini App 必须 HTTPS）

- Docker / Node 20+

- PostgreSQL、Redis

## 6.2 创建 Bot（操作）

- 打开 Telegram，搜索 @BotFather

- 发送 /newbot，按提示设置名称与 username

- 保存 HTTP API Token（机密）

- /setcommands 示例：

start - 打开游戏厅

play - 快速开始

balance - 我的积分

help - 帮助

- /newapp 或 Bot 设置里配置 Menu Button → Web App，URL 填 https://你的域名/

- /setdomain 绑定 Mini App 域名

## 6.3 本地开发最小闭环

# 1. 克隆/初始化 monorepo

pnpm install

# 2. 配置环境变量

cp .env.example .env

# BOT_TOKEN=...

# WEBAPP_URL=https://xxx.ngrok.io

# DATABASE_URL=postgres://...

# REDIS_URL=redis://...

# 3. 迁移数据库

pnpm db:migrate

# 4. 启动

pnpm dev   # gateway + bot + lobby + game + web

本地公网： 使用 ngrok http 5173 或 cloudflared tunnel，把 HTTPS 地址配进 BotFather。

## 6.4 Mini App 登录校验（必须）

- 前端：window.Telegram.WebApp.initData

- 后端：用 Bot Token 按官方算法校验 HMAC

- 通过后签发自己的 Session JWT

- 之后 API / WS 只认 Session，不信客户端 user_id

## 6.5 开一局的标准操作流（联调）

| 步骤 | 谁 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户 A | Bot /start → 打开大厅 → 选「新手场」→ 开始匹配 |
| 2 | 用户 B/C | 同样匹配同一场次 |
| 3 | Lobby | 凑满 3 人 → 创建 room → 通知 Game Server |
| 4 | Wallet | 三人 BuyInLock 锁定入场分 |
| 5 | Game | 发牌、叫分、出牌… |
| 6 | Game | SubmitSettlement |
| 7 | Wallet | 写流水、解锁、改余额 |
| 8 | Bot/App | 推送结算卡片；可点「再来一局」 |

## 6.6 日常运营操作

| 场景 | 操作 |
| --- | --- |
| 改新手场底分 | 后台改 rooms 配置，热更新缓存 |
| 维护 | 开维护开关，匹配拒绝，Bot 发公告 |
| 用户投诉少算分 | 查 hand_id 牌谱 + t_ledger 流水 |
| 刷子多开 | 规则引擎拉黑，限制匹配 |
| 活动 | 配置「今日 10 局 +50 分」任务 |

## 6.7 发布上线检查表

- HTTPS 与 Token 不泄露

- initData 校验开启

- 数据库备份

- 日志与错误监控（Sentry 等）

- 限流（防刷匹配）

- 隐私政策 / 服务条款链接

- 地区与玩法合规确认

# 七、斗地主规则引擎要点

（与 JJ 经典场对齐的实现清单）

## 7.1 必须实现

- 洗牌发牌 17+17+17+3

- 叫分状态机

- 牌型识别与合法性

- 比较与压制（含炸弹/火箭）

- 出牌轮转与「不出」

- 胜负与倍数

- 结算事件（供 Wallet）

## 7.2 牌型

单、对、三、三带一/二、顺子、连对、飞机、飞机带翅、四带二、炸弹、火箭。

## 7.3 结算（可配置）

地主分 = 2 * result * base * bid * multiplier

农民分 =     result * base * bid * multiplier

可选：春天、输赢以小、封顶倍数。

## 7.4 单测建议

对引擎做 纯函数单测（不启动服务）：

- 每种牌型合法性

- 边界：最小顺子、连对含 2 非法

- 炸弹压飞机等

- 叫分截断 3 分

# 八、产品与运营清单

## 8.1 大厅信息架构（Mini App）

首页

├── 我的积分 / 头像

├── 快速开始（默认场）

├── 斗地主

│     ├── 经典

│     │     ├── 新手场

│     │     ├── 普通场

│     │     └── 高手场

│     └── （预留）癞子 / 二人

├── 好友房

├── 任务

├── 战绩

└── 设置 / 帮助 / 客服

## 8.2 Bot 文案示例

/start

欢迎来到【茶馆斗地主游戏厅】

♠️ 经典玩法 · 快速匹配 · 公平结算

👇 点击下方按钮进入大厅

[ 进入游戏厅 ]

结算通知

本局结束

身份：农民 | 结果：胜

底分 2 · 倍数 4 · 积分 +160

[ 再来一局 ] [ 查看牌谱 ]

## 8.3 运营节奏建议

| 周期 | 动作 |
| --- | --- |
| 每日 | 签到、每日 5 局任务 |
| 每周 | 积分排行榜、周赛（后期） |
| 不定期 | 新场次、节日皮肤（可选） |

# 九、合规、风控与安全

## 9.1 合规（务必评估）

- 纯娱乐积分、不可兑法币：风险相对低，仍需隐私合规。

- 真金 / 可提现：多数地区属博彩或强监管，需持牌或停止该地区。

- Telegram 支付与 Promotions 政策需单独阅读。

- 提供青少年与地区限制开关。

## 9.2 安全最低标准

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 登录 | 校验 initData，防伪造 user_id |
| 资产 | 仅 Wallet 写账本；Game 只发意图 |
| 带入 | Active Lock，防对局中提现/转走 |
| 密钥 | Bot Token 仅服务端 |
| 日志 | 牌局事件可追溯 |

## 9.3 风控最低标准（积分场也建议）

- 同 TG 号限制

- 同 IP 匹配频率

- 异常胜率抽查

- 举报入口

# 十、人力与工期粗估

假设 1 名全栈熟练 + 1 名兼职设计：

| 阶段 | 工期 | 可玩程度 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 3–5 天 | 能打开大厅 |
| Phase 1 | 2 周 | 像厅的空壳 + 积分 |
| Phase 2 | 3–5 周 | 经典斗可玩 |
| Phase 3 | 2 周 | 任务/好友房/后台 |
| Phase 4 | 1–2 周 | 基础风控 |

MVP 可玩总周期：约 6–10 周（视人手与是否已有引擎）。

团队 3–4 人可压缩到约 1–1.5 个月 出内部测试局。

# 十一、验收标准

## 11.1 MVP 通过线

- TG 内一键打开 Mini App 并登录

- 大厅展示 ≥1 玩法 × ≥2 场次

- 3 人匹配成功率 > 95%（有人排队时）

- 完整叫分 + 出牌 + 结算

- 积分账本可查、可对上

- 断线重连不丢局

- 托管可完局

- 核心规则单测通过

## 11.2 「像 JJ 厅」通过线

- 配置化场次热更新

- 战绩与再来一局

- 好友房分享

- 每日任务

- 运营公告与维护模式

- 基础反作弊

# 十二、附录

## 12.1 与 JJ 能力对照（TG 版）

| JJ 能力 | TG 游戏厅 MVP | 后期 |
| --- | --- | --- |
| 多端 App | Mini App | 可加独立 Web |
| 玩法矩阵 | 仅经典斗 | 癞子/二人… |
| 锦标赛 | 不做 | Phase 5 |
| 金币商城 | 影子积分 | 合规后扩展 |
| 专业防作弊 | 规则级 | 图谱/模型 |
| 装扮 | 可选 | 商城 |

## 12.2 推荐文档配套

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| 《JJ 斗地主规则与玩法说明》 | 规则对齐（桌面已有可参考） |
| 《场次配置表》 | 运营改参 |
| 《API / WebSocket 协议》 | 前后端联调 |
| 《账本 Schema》 | Wallet 实现 |

## 12.3 风险清单

| 风险 | 缓解 |
| --- | --- |
| 只做 Bot 不做 Mini App | 出牌体验极差，用户流失 |
| 游戏服直写余额 | 必出账务事故 |
| 一上来真金 | 合规与风控压垮项目 |
| 无匹配只靠好友 | 不像「厅」，像小工具 |
| 无回放 | 客服无法判责 |

## 12.4 一页纸实施顺序（贴墙用）

1. Bot + Mini App 登录

2. 大厅场次列表 + 影子积分

3. 匹配 3 人

4. 斗地主引擎 + 牌桌 WS

5. 锁分与结算流水

6. 托管 / 重连

7. 后台改场次

8. 任务与战绩

9. 风控与合规

10. 多玩法 / 赛事 / 真资产（可选）

# 结语

做一个 TG 上的 JJ 式斗地主游戏厅，本质不是「写个出牌 Bot」，而是：

大厅运营容器 + 可配置场次 + 实时牌桌引擎 + 账本结算 + TG 触达。

- JJ 游戏厅提供的是「玩法矩阵 + 场次 + 赛事 + 公平竞技」的完整心智。

- TG 实现应用 Bot 拉新触达 + Mini App 承载大厅与牌桌。

- 实施上坚持：先影子积分跑通经典三人局，再运营化，再谈赛事与真资产。

*文档路径：/Users/newcoin/Desktop/TG-Bot斗地主游戏厅-实施与操作指南.md*

*若需 Word（.docx）或拆成「仅研发任务看板」版本，可说明格式需求。*